## Slide 1: DIAGNOSTICO

## Slide 2: DIAGNOSTICO
INTRODUÇÃO:
  Sempre que recebemos uma tarefa qualquer, fazemos um diagnostico do que deve ser executado, mesmo inconscientemente.
  Isso nos ajuda a termos uma vaga ideia da encrenca que vamos enfrentar.

## Slide 3: DIAGNOSTICO
Antes de fazermos ou iniciarmos qualquer trabalho deve ser elaborado um diagnostico do problema ou do serviço a ser executado.
Muitas vezes, aparecem conflitos sobre o que fazer ou o que realmente seria o melhor, as vezes
O melhor seria não fazer.

## Slide 4: ABORDAGEM PARA UM PROJETO DE SISTEMA
SISTEMA NOVO (comprar ou desenvolver?)
MANUTENÇÃO DE SISTEMA (por que?)
REVISÃO DE SISTEMA (esta obsoleto?)
ADIÇÃO DE NOVOS MODULOS (o sistema aceita)
RECICLAGEM DE SISTEMA (sistema lento?)
ALTERAÇÃO DE CONCEITO DO NEGOCIO(lixo)

## Slide 5: NECESSIDADES IMPERATIVAS
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS:
ENUNCIADO
ESPECIFICAÇÃO
DIFERENÇAS = ATUAL X PROPOSTO
MUDANÇAS OCORRIDAS
HIPÓTESES DE CAUSA (das mudanças)
TESTE (simulação)
VERIFICAÇÃO (funcionou)

## Slide 6: DIAGNÓSTICO
O CONJUNTO DE ITENS APRESENTADO NO SLIDE ANTERIOR, DEVERÁ NOS CAPACITAR A FORMAR UM DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA QUE A EMPRESA DESEJA RESOLVER.
OBS: Se for uma equipe de analistas da própria empresa, evita-se o tempo que seria perdido por uma consultoria, para conhecer a Empresa, o ambiente em que ela esta inserida e os tipos de negocio da mesma.

## Slide 7: DIAGNÓSTICO
ENUNCIADO:
DEPOIS DE ELABORADO, DEVERÁ SER APROVADO PELA GERENCIA OU DIRETORIA QUE PAGARA O PROJETO.(DESCREVA CLARAMENTE) : OBJETO E OU DEFEITO
Obs. Não estão sendo abordados os aspectos financeiros, pois para se poder estimar um preço e um prazo coerentes, ainda faltam muitos levantamentos. Pode-se e deve-se estabelecer um preço para este diagnóstico inicial, caso ele ocupe mais de um dia.

## Slide 8: DIAGNÓSTICO
ESPECIFICAÇÃO – DEVE SER SEMPRE UM DETALHAMENTO FINO DO ENUNCIADO, ONDE DEVEM APARECER AS PERGUNTAS:
O QUE, ONDE, QUANTO E QUANDO. É e NÃO É .
Não esqueça de perguntar também POR QUE, mas tome cuidado para não se tornar chato. Essas perguntas podem ser respondidas pelo gerente de projetos, que deve ter obtido as respostas da Diretoria que solicitou o serviço.

## Slide 9: DIAGNÓSTICO
DIFERENÇAS :
COMPARE O É COM O NÃO É.
REGISTRE AS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DO É. (procure verificar se são fatos)
OBS.Pode ser não quer dizer é e as vezes não quer dizer não é. Isto mostra apenas insegurança e não adianta perguntar por que nesse momento.

## Slide 10: DIAGNÓSTICO
MUDANÇAS:
REGISTRE O QUE MUDOU NAS DIFERENÇAS E TUDO QUE ESTIVER RELACIONADO A ELAS. ANOTE AS DATAS EM QUE AS MUDANÇAS OCORRERAM.(Importante)
EX: Está diferente? O que mudou? Quando aconteceu a mudança? Por que houve uma mudança? Qual a causa dessa mudança?

## Slide 11: DIAGNÓSTICO
HIPÓTESES DE CAUSA:
PERGUNTE: Como a mudança causou este efeito ou até este defeito.
Veja as mudanças descritas e relacione as mesmas com as diferenças anotadas
Escreva suas observações para posteriores verificações.(importante, vc vai esquecer)
A origem do erro foi causada por uma mudança?

## Slide 12: DIAGNÓSTICO
TESTE: Avalie se a H.C. explica a ocorrência do problema no É; e a ausência no não É.
Pergunte:
  Se a H.C. é verdadeira.
  Se é aceitável que o problema só ocorra no É e não ocorra no NÃO É.
  O que impede? Porque?

## Slide 13: DIAGNÓSTICO
VERIFICAÇÃO:
Certifique-se – A causa mais provável é a verdadeira?
Busque novas evidências (provas)
Teste o quanto possível
Acompanhe e quantifique os resultados
  Obs: Nunca acredite na 1° hipótese mesmo que ela pareça irrefutável.

## Slide 14: Passos p/ uma boa correção
Definir claramente o problema
Descobrir a causa do problema
Corrigir a causa do problema
Pensar alem da situação:
  Que outras situações similares podem apresentar o mesmo problema
  Que outros problemas podem ter nascido deste
  Qual é a causa da causa? Ex: A causa foi erro na tabela de depósitos.
  Quem alterou? Por que alterou? Quem solicitou e quando? Quem testou antes de colocar em produção?

## Slide 15: AÇÕES
Corretiva – Elimina a causa do problema definitivamente (pode ser um novo sistema)
Adaptativa - Ameniza o efeito e convive com a causa (podem ser varias causas)
Interina – Atua no erro momentaneamente. Serve para ganhar tempo. (quebra galho)

## Slide 16: DICAS
Em 1 dia, não dá para conhecer o ambiente. (por menor que seja)
Sempre fale com mais de uma pessoa sobre o problema.
Não acredite em tudo que escuta
Sempre seja profissional
Seja simpático, mas mantenha sua postura.
Não seja puxa saco nem falso.
Não explique muito, somente resolva.

## Slide 17: PROXIMOS PASSOS
ESTABELECER OS OBJETIVOS
CLASSIFICAR OS OBJETIVOS
CRIAR ALTERNATIVAS PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA
COMPARAR AS ALTERNATIVAS
CONSEQUÊNCIAS ADVERSAS (causadas pelo sistema)
ESCOLHA / DECISÃO

## Slide 18: ESTABELECER OS OBJETIVOS
Definição clara dos resultados que deverão ser atingidos
Draft dos recursos que serão usados
Fixação da alternativa (s) escolhida
Fixação dos limites que deverão ser respeitados em qualquer alternativa (prazos e custo)
Estabelecer o tamanho da encrenca. (escopo)

## Slide 19: CLASSIFICAR OS OBJETIVOS
Determinar a importância relativa dos diferentes resultados
Observar os recursos necessários para cada alternativa (diferenças)
Relacionar os objetivos desejáveis (perfumaria)
Identificar os objetivos obrigatórios

## Slide 20: OTIMIZAR ALTERNATIVAS
Identificar as diversas maneiras de satisfazer as necessidades da alternativa escolhida
Confrontá-las com os objetivos obrigatórios e com os desejáveis
Apurar a que oferece o melhor desempenho
Verificar se o sistema pode ser rejeitado

## Slide 21: CONSEQUÊNCIAS ADVERSAS
Relacionar todos os aspectos negativos apontados nas alternativas escolhidas
Estudar os riscos respectivos de cada uma delas
Procurar descobrir o propósito lógico por trás de cada pergunta ou comentário
Identificar as armadilhas intencionais ou não, que possam estar atrás de cada pergunta

## Slide 22: ESCOLHA / DECISÃO
Examinar com isenção de ânimos:
1) Os riscos de cada alternativa
2) Os benefícios de cada alternativa
3) Relacionar os fatores que poderão contribuir para o sucesso do projeto
4) Relacionar os fatores que poderão contribuir para o fracasso do projeto
5) Discutir esses fatores com os envolvidos diretamente com o projeto

## Slide 23: APRESENTAR RESULTADOS
Certifique-se da formação da platéia
Identifique a oposição
Seja impessoal, sem ser arrogante
Não brinque para quebrar o gelo. (ainda não é hora)
Fale com firmeza, sem ser o dono da verdade

## Slide 24: APRESENTAR RESULTADOS
Peça para que as dúvidas sejam anotadas e se possível respondidas somente no final
Não se perca em detalhes (se houver diretores presentes)
Tenha em mente que “eles” estão pagando os seus honorários.
(Paciência e simpatia são sempre recomendáveis)