| Disciplina: Gestão de Projetos | Curso: ADS - 6º ciclo |
| --- | --- |
| Professor: Ricardo Rall | Data: __/__/2019 |

Integrantes do grupo:

Nome:_____________________________________

Nome:_____________________________________

Nome:_____________________________________

## Exercício prático de planejamento e projeto

TERMO GERAL DE ABERTURA DE PROJETO

## Estudo de Caso

Uma empresa necessita do desenvolvimento do Termo Geral de Abertura de Projeto em TI, que atenda as suas necessidades de ampliação em suas instalações.

Durante as primeiras reuniões o cliente expõe os seguintes pontos:

- Somos uma empresa atacadista e varejista do ramo alimentício.

- Estamos em processo de ampliação de nossas instalações.

- O depósito será ampliado e permanecerá no mesmo local, mas a loja mudará para um novo endereço de maior destaque.

- As plantas das novas instalações estão com nosso arquiteto e serão disponibilizadas em 30 dias.

- Atualmente temos um sistema de estoque que nos atende, mas não está integrado com nossos PDV (Pontos de Venda).

- Queremos que todo desenvolvimento ou manutenção de sistemas, feitos no projeto, utilize uma metodologia de desenvolvimento de sistemas (aprovada por nós), com etapas pré-definidas.

- Os nossos sistemas atuais foram desenvolvidos em Java e queremos utilizar em nossos servidores apenas software livre.

- Nossos servidores atuais rodam Windows 2000 Server.

- Nosso banco de dados é o SQL Server 2000.

- Nossas estações rodam Windows.

- 30% de nossas máquinas estão em péssimas condições, causando instabilidade na rede e ficando inoperantes por muito tempo, sem contar com o alto custo de manutenção.

- Hoje temos algumas caixas postais (de funcionários e da empresa) e nosso site hospedado em um provedor externo. Pretendemos ampliar as caixas postais a todos os funcionários (em número de 500) e hospedar nosso site internamente na empresa.

- Hoje temos uma rede local com 150 pontos de rede e acesso a Internet banda larga.

- Necessitaremos de comunicação loja – estoque.

- A reforma e ampliação do estoque se darão em 90 dias.

- A loja estará funcionando em 120 dias e deverá estar informatizada com um sistema de vendas e este integrado ao sistema de estoque.

- A central da rede permanecerá no prédio do estoque junto à administração central.

- Com a abertura de nossa empresa para a Internet estamos muito preocupados com a segurança no acesso externo a nossa rede de computadores, principalmente aos nossos servidores. Precisaremos de mecanismos de segurança em nossos sistemas.

- Temos apenas um profissional de informática que deverá acompanhar a execução do projeto.

- Estamos prevendo, para daqui 7 meses, o funcionando de nossa loja virtual (e-commerce), necessitaremos de um sistema, integrado aos demais.

- O expediente administrativo é das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

- A execução do projeto deverá se iniciar daqui a 15 dias.

- Queremos apreciar o Termo Geral de Abertura do Projeto, inclusive a proposta de  cronograma, com todas as fases e tarefas necessárias, a planilha de recursos envolvidos e o acompanhamento dos custos.